# DEVIS

## Application d’Analyse KPI - Version Portable

Numéro de devis : DEV-2024-001 Date d’émission : 14 janvier 2024 Validité : 30 jours Statut : Proposition commerciale

## 📋 INFORMATIONS PRESTATAIRE

Raison sociale : [À compléter] Adresse : [À compléter] Code postal / Ville : [À compléter] SIRET : [À compléter] TVA intracommunautaire : [À compléter] Email : [À compléter] Téléphone : [À compléter]

## 👤 INFORMATIONS CLIENT

Raison sociale : [À compléter] Adresse : [À compléter] Code postal / Ville : [À compléter] SIRET : [À compléter] Contact : [À compléter] Email : [À compléter] Téléphone : [À compléter]

## 📄 OBJET DU DEVIS

Développement d’une application desktop portable pour la visualisation et l’analyse de KPI (Key Performance Indicators) à partir de multiples sources de données (CSV, Excel, JSON).

Contexte : - Utilisateurs finaux novices en informatique - Aucun droit administrateur requis - Données très sensibles (conformité RGPD) - Budget et délai contraints

Solution proposée : Application standalone (sans installation) permettant l’import, la fusion, l’analyse et la visualisation de données avec export de rapports professionnels.

## 💼 PRESTATIONS DÉTAILLÉES

### OPTION A : Prototype Rapide + Version Complète (RECOMMANDÉE)

#### PHASE 1 : MVP - Prototype Fonctionnel (2 semaines)

| Réf | Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | Analyse et Architecture |  |  |  |
| P1.1.1 | Analyse des besoins spécifiques client | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.1.2 | Architecture technique et choix technologiques | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.1.3 | Conception base de données SQLite | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
|  |  |  | Sous-total P1.1 | [Total]€ |
| P1.2 | Développement Backend (Python) |  |  |  |
| P1.2.1 | Module lecture CSV (Pandas) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.2.2 | Parsing et validation données | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.2.3 | Fonction fusion basique (concat) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.2.4 | Déduplication automatique | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.2.5 | Insertion données en base SQLite | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.2.6 | Module export PDF basique (ReportLab) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
|  |  |  | Sous-total P1.2 | [Total]€ |
| P1.3 | Développement Frontend (Electron + React) |  |  |  |
| P1.3.1 | Setup projet Electron + React | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.3.2 | Layout principal et navigation | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.3.3 | Zone drag & drop fichiers | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.3.4 | Liste fichiers importés | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.3.5 | Composant graphique ligne (Recharts) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.3.6 | Composant graphique barre | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.3.7 | Boutons export et loaders | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
|  |  |  | Sous-total P1.3 | [Total]€ |
| P1.4 | Intégration et Tests |  |  |  |
| P1.4.1 | Communication IPC Electron <-> Python | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.4.2 | Pipeline import end-to-end | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.4.3 | Pipeline visualisation end-to-end | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.4.4 | Tests unitaires backend | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.4.5 | Tests d’intégration | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P1.4.6 | Tests utilisateurs avec données réelles | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
|  |  |  | Sous-total P1.4 | [Total]€ |

TOTAL PHASE 1 : [Total]€ HT

Livrables Phase 1 : - ✅ Application portable Windows (.exe) - ✅ Import CSV fonctionnel - ✅ Fusion automatique 2-3 fichiers - ✅ 2 types de graphiques (ligne, barre) - ✅ Export PDF basique - ✅ README utilisation

Délai : 10 jours ouvrés (2 semaines calendaires)

#### PHASE 2 : Version Complète - Production (2 semaines)

| Réf | Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.1 | Fonctionnalités Avancées |  |  |  |
| P2.1.1 | Support Excel complet (openpyxl, multi-sheets) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.1.2 | Support JSON (nested objects) | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.1.3 | Fusion intelligente (auto-detect keys) | 1.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.1.4 | Gestion conflits avec interface utilisateur | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.1.5 | 3 graphiques supplémentaires (pie, scatter, heatmap) | 1.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.1.6 | Filtres avancés (date, catégorie, multi-critères) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.1.7 | Export PDF avancé (watermark, TOC, multi-pages) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.1.8 | Export Excel avec formatage | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
|  |  |  | Sous-total P2.1 | [Total]€ |
| P2.2 | Sécurité et Conformité |  |  |  |
| P2.2.1 | Chiffrement optionnel AES-256 (cryptography) | 1.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.2.2 | Interface activation/désactivation chiffrement | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.2.3 | Gestion mot de passe (PBKDF2, salt) | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.2.4 | Logs d’audit complets | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.2.5 | Watermarking exports (nom user + date) | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.2.6 | Validation input (anti-injection) | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
|  |  |  | Sous-total P2.2 | [Total]€ |
| P2.3 | UI/UX et Ergonomie |  |  |  |
| P2.3.1 | Design système cohérent (TailwindCSS) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.3.2 | États de chargement (loaders, progress bars) | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.3.3 | Messages d’erreur explicites | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.3.4 | Onboarding première utilisation | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.3.5 | Mode sombre (optionnel) | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
|  |  |  | Sous-total P2.3 | [Total]€ |
| P2.4 | Performance et Optimisation |  |  |  |
| P2.4.1 | Optimisation requêtes SQL (index, vues) | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.4.2 | Streaming fichiers volumineux (> 100K lignes) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.4.3 | Cache résultats fréquents | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
|  |  |  | Sous-total P2.4 | [Total]€ |
| P2.5 | Packaging et Déploiement |  |  |  |
| P2.5.1 | Build portable Windows (Electron Builder) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.5.2 | Embarquement Python runtime (PyInstaller) | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.5.3 | Package final ZIP avec README | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.5.4 | Build portable macOS (optionnel) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
|  |  |  | Sous-total P2.5 | [Total]€ |
| P2.6 | Documentation et Formation |  |  |  |
| P2.6.1 | Guide utilisateur complet (PDF, 15-20 pages) | 1.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.6.2 | Vidéo tutoriel (enregistrement et montage, 5 min) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.6.3 | FAQ interactive | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.6.4 | Documentation technique (architecture, API) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
|  |  |  | Sous-total P2.6 | [Total]€ |
| P2.7 | Tests et Qualité |  |  |  |
| P2.7.1 | Tests fonctionnels complets | 1.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.7.2 | Tests de sécurité (scan, validation) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.7.3 | Tests de performance (benchmarks) | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.7.4 | Tests utilisateurs pilotes (2-3 personnes) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P2.7.5 | Corrections bugs et ajustements | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
|  |  |  | Sous-total P2.7 | [Total]€ |

TOTAL PHASE 2 : [Total]€ HT

Livrables Phase 2 : - ✅ Application production-ready - ✅ Support CSV + Excel + JSON - ✅ 5+ types de graphiques - ✅ Chiffrement optionnel AES-256 - ✅ Export PDF professionnel (watermark, TOC) - ✅ Export Excel - ✅ Documentation complète (PDF + vidéo) - ✅ Package portable Windows (+ macOS optionnel) - ✅ Tests validation passés

Délai : 13 jours ouvrés (2-3 semaines calendaires)

#### PHASE 3 : Améliorations (OPTIONNELLE)

| Réf | Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3.1 | Fonctionnalités Supplémentaires |  |  |  |
| P3.1.1 | Système de mise à jour automatique (sans admin) | 1.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P3.1.2 | Templates de rapports personnalisables | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P3.1.3 | Mode sombre complet | 0.5 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P3.1.4 | Support multi-langue (FR/EN) | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |
| P3.1.5 | Version macOS complète | 1 jour | [Tarif]€ | [Total]€ |

TOTAL PHASE 3 : [Total]€ HT

Livrables Phase 3 : - ✅ Auto-update (optionnel) - ✅ Templates rapports - ✅ Multi-langue - ✅ Version macOS

Délai : 5 jours ouvrés (1 semaine)

### OPTION B : Développement Direct (Sans Prototype)

Phase 1 + Phase 2 en une seule itération

| Désignation | Total HT |
| --- | --- |
| Développement complet (Phase 1 + Phase 2) | [Total P1 + P2]€ |
| Risque additionnel (pas de validation intermédiaire) | +10% |

TOTAL OPTION B : [Total]€ HT

Délai : 23 jours ouvrés (4 semaines)

⚠️ Non recommandé : Moins de flexibilité, risque d’inadéquation besoins.

## 🔧 PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

### Services Additionnels (Sur Devis Séparé)

| Réf | Désignation | Unité | PU HT |
| --- | --- | --- | --- |
| SC.1 | Certificat de Signature Numérique |  |  |
| SC.1.1 | Certificat Windows Authenticode (1 an) | 1 | 100-300€ |
|  | Évite les warnings “Éditeur inconnu” sous Windows |  |  |
| SC.2 | Support et Maintenance |  |  |
| SC.2.1 | Support email (réponse sous 48h) | Mois | [Tarif]€ |
| SC.2.2 | Maintenance corrective (bugs) | Heure | [Tarif]€ |
| SC.2.3 | Maintenance évolutive (nouvelles fonctionnalités) | Jour | [Tarif]€ |
| SC.2.4 | Formation utilisateurs (session 30 min) | Session | [Tarif]€ |
| SC.2.5 | Formation formateurs (1 journée) | Jour | [Tarif]€ |
| SC.3 | Services Supplémentaires |  |  |
| SC.3.1 | Audit de sécurité externe | Forfait | Sur devis |
| SC.3.2 | Intégration API externe (si besoin futur) | Jour | [Tarif]€ |
| SC.3.3 | Développement connecteur spécifique | Jour | [Tarif]€ |
| SC.3.4 | Hébergement documentation en ligne | Mois | [Tarif]€ |

## 💰 RÉCAPITULATIF FINANCIER

### Option A : Prototype + Version Complète (RECOMMANDÉE)

| Phase | Jours | Total HT | TVA 20% | Total TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 - MVP | 10 j | [Total]€ | [TVA]€ | [TTC]€ |
| Phase 2 - Complet | 13 j | [Total]€ | [TVA]€ | [TTC]€ |
| Phase 3 - Optionnel | 5 j | [Total]€ | [TVA]€ | [TTC]€ |
| TOTAL (Phase 1+2) | 23 j | [Total]€ | [TVA]€ | [TTC]€ |
| TOTAL (Phase 1+2+3) | 28 j | [Total]€ | [TVA]€ | [TTC]€ |

Certificat code signing (optionnel) : +100-300€ HT (première année)

### Tarification Suggérée (Exemples)

Exemple 1 : Tarif Junior (300€/jour HT)

| Phase | Jours | Total HT | TVA 20% | Total TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 - MVP | 10 j | 3 000€ | 600€ | 3 600€ |
| Phase 2 - Complet | 13 j | 3 900€ | 780€ | 4 680€ |
| TOTAL | 23 j | 6 900€ | 1 380€ | 8 280€ |

Exemple 2 : Tarif Intermédiaire (450€/jour HT)

| Phase | Jours | Total HT | TVA 20% | Total TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 - MVP | 10 j | 4 500€ | 900€ | 5 400€ |
| Phase 2 - Complet | 13 j | 5 850€ | 1 170€ | 7 020€ |
| TOTAL | 23 j | 10 350€ | 2 070€ | 12 420€ |

Exemple 3 : Tarif Senior (600€/jour HT)

| Phase | Jours | Total HT | TVA 20% | Total TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 - MVP | 10 j | 6 000€ | 1 200€ | 7 200€ |
| Phase 2 - Complet | 13 j | 7 800€ | 1 560€ | 9 360€ |
| TOTAL | 23 j | 13 800€ | 2 760€ | 16 560€ |

## 💎 RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI)

### Calcul Conservateur (10 utilisateurs)

Gains annuels estimés : - Temps économisé : 10 users × 3h/sem × 50 sem × 30€/h = 45 000€ - Réduction erreurs : 5 erreurs/an × 2h × 30€/h = 300€ - Total gains : 45 300€/an

Coûts : - Développement (exemple tarif intermédiaire) : 10 350€ HT - Maintenance année 1 : 0€ (inclus pendant 3 mois) - Certificat : 300€ - Total investissement : 10 650€

ROI = (45 300 - 10 650) / 10 650 = 325%

Amortissement : < 3 mois ✅

## 📅 PLANNING PRÉVISIONNEL

### Approche Agile - Sprints de 2 semaines

| Semaine | Phase | Jalons |
| --- | --- | --- |
| S0 | Démarrage | • Signature devis• Kick-off meeting• Validation DSI/IT• Réception données d’exemple |
| S1-S2 | Phase 1 - MVP | • Développement prototype• Tests internes• Livraison MVP• Validation client |
| S3 | Phase 2 - Part 1 | • Développement fonctionnalités• Sécurité (chiffrement)• UI/UX avancée |
| S4 | Phase 2 - Part 2 | • Tests complets• Documentation• Livraison finale• Formation |
| S5 | Déploiement | • Déploiement pilote• Support actif• Ajustements |

Délai total : 4-5 semaines (hors Phase 3 optionnelle)

## 📋 CONDITIONS DE RÉALISATION

### Responsabilités Client

Le client s’engage à fournir :

- Données d’exemple

  - 2-3 fichiers représentatifs (CSV/Excel/JSON)

  - Anonymisés si données sensibles

  - Dans les 3 jours suivant signature

- Spécifications

  - Liste des KPI prioritaires (3-5 minimum)

  - Exemples de rapports souhaités (si disponibles)

  - Validation DSI/IT (si applicable)

- Disponibilité

  - Point hebdomadaire (1h) - Visio ou présentiel

  - Utilisateur pilote pour tests (Phase 2)

  - Validation intermédiaire (fin Phase 1)

- Environnement

  - Accès à 1-2 postes utilisateurs pour tests

  - Validation compte email pour déploiement

### Responsabilités Prestataire

Le prestataire s’engage à :

- Livrables

  - Code source complet et commenté

  - Documentation technique et utilisateur

  - Package portable prêt à déployer

  - Vidéo tutoriel (5 minutes)

- Qualité

  - Tests unitaires et d’intégration

  - Benchmarks de performance

  - Conformité sécurité (chiffrement, logs)

  - Scan antivirus du package final

- Communication

  - Reporting hebdomadaire (avancement)

  - Alerte immédiate si risque dépassement

  - Disponibilité email (réponse sous 24h)

- Support

  - Support inclus pendant 3 mois post-livraison

  - Corrections bugs (hors nouvelles fonctionnalités)

  - Assistance déploiement

## 💳 CONDITIONS DE PAIEMENT

### Modalités de Facturation

Option 1 : Paiement Échelonné (RECOMMANDÉ)

| Échéance | Événement | Montant | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Acompte | Signature devis | 30% | J+0 |
| Intermédiaire | Livraison Phase 1 (MVP) | 30% | J+14 |
| Solde | Livraison Phase 2 (Final) | 40% | J+30 |

Option 2 : Paiement au Forfait

| Échéance | Événement | Montant | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Acompte | Signature devis | 50% | J+0 |
| Solde | Livraison finale | 50% | J+30 |

Option 3 : Régie (Facturation au Temps Passé)

| Échéance | Événement | Montant |
| --- | --- | --- |
| Mensuel | Fin de mois | Jours réels × TJM |

Non recommandé - Budget moins prévisible

### Délais de Paiement

- Délai : 30 jours à réception de facture

- Mode : Virement bancaire

- Retard : Pénalités de 3× taux BCE + indemnité forfaitaire 40€ (art. L441-6 C.com)

- Escompte : -2% si paiement comptant (sous 7 jours)

## 📜 CONDITIONS GÉNÉRALES

### 1. Propriété Intellectuelle

Code Source : - Transfert de propriété au client à réception du paiement intégral - Licence d’utilisation illimitée - Droit de modification et distribution interne

Technologies Open Source : - Electron, React, Python, Pandas, etc. : Licences respectives maintenues - Pas de transfert de propriété (déjà open source)

Documentation : - Propriété client - Réutilisation libre

### 2. Confidentialité

- Engagement de confidentialité mutuel

- Données client non divulguées

- Suppression données test après livraison

- Clause de non-divulgation (NDA) sur demande

### 3. Garanties

Garantie de Conformité : 3 mois - Application conforme aux spécifications validées - Corrections bugs incluses - Hors nouvelles fonctionnalités

Garantie Évolutive : Optionnelle (contrat maintenance) - Adaptations OS (mises à jour Windows/Mac) - Mises à jour sécurité - Sur devis séparé

### 4. Limitation de Responsabilité

- Responsabilité limitée au montant du devis

- Hors faute lourde ou intentionnelle

- Assurance RC Professionnelle : [Montant]€

### 5. Force Majeure

- Suspension obligations en cas force majeure

- Notification sous 7 jours

- Résiliation possible si > 30 jours

### 6. Résiliation

Par le Client : - Possible à tout moment avec préavis 15 jours - Facturation travaux réalisés (prorata) - Pas de remboursement acompte

Par le Prestataire : - En cas non-paiement après mise en demeure (15 jours) - En cas non-respect obligations client

### 7. Litiges

- Loi applicable : Française

- Juridiction compétente : [Ville]

- Tentative règlement amiable obligatoire (30 jours)

## ✅ VALIDATION ET ACCEPTATION

### Modalités d’Acceptation

Le client valide le devis en :

- Signature manuscrite de la mention “Bon pour accord” ci-dessous

- Paraphe de chaque page du devis

- Retour du devis signé par email ou courrier

- Versement de l’acompte (30% ou 50% selon option)

Délai de validité : 30 jours à compter de la date d’émission

### Bon Pour Accord

Je soussigné(e) :

Nom : ______________________________

Fonction : ______________________________

Entreprise : ______________________________

Déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve : - Les prestations détaillées ci-dessus - Le planning prévisionnel - Les conditions de réalisation - Les conditions de paiement - Les conditions générales

Option choisie : - [ ] Option A - Phase 1 + Phase 2 (RECOMMANDÉE) - [ ] Option A - Phase 1 + Phase 2 + Phase 3 - [ ] Option B - Développement direct

Paiement choisi : - [ ] Option 1 - Échelonné (30/30/40) - [ ] Option 2 - Forfait (50/50) - [ ] Option 3 - Régie (mensuel)

Services complémentaires : - [ ] Certificat code signing (100-300€) - [ ] Build macOS (inclus Phase 3) - [ ] Support maintenance : ____ mois à [Tarif]€/mois

Fait à : ______________________________

Le : ______________________________

Signature et cachet :

## 📎 ANNEXES

### Annexe A : Spécifications Techniques

Technologies utilisées : - Frontend : Electron 28.x, React 18.x, Recharts 2.x, TailwindCSS 3.x - Backend : Python 3.11, Pandas 2.1+, SQLite 3.x, ReportLab 4.0+ - Sécurité : cryptography 41.x (AES-256), PBKDF2, audit logs - Build : Electron Builder, PyInstaller

Formats supportés : - CSV (délimiteurs : , ; | \t) - Excel (.xlsx, .xls) - JSON (flat et nested)

Configuration minimale : - Windows 10/11 ou macOS 10.14+ - RAM : 4 GB minimum (8 GB recommandé) - Disque : 5 GB libre - Processeur : Intel i3 2015+ ou équivalent

Performance garantie : - Import 100K lignes : < 10 secondes - Fusion 3 fichiers : < 15 secondes - Export PDF 10 pages : < 5 secondes

### Annexe B : Documents de Référence

- PRESENTATION_SOLUTION_VALIDATION.md (Architecture complète)

- RECOMMANDATION_FINALE_V2.md (Recommandations détaillées)

- EXIGENCES_MATERIELLES.md (Configuration requise)

### Annexe C : Coordonnées Bancaires

RIB : [À compléter] IBAN : [À compléter] BIC : [À compléter] Banque : [À compléter]

FIN DU DEVIS

Pages : [X] pages Version : 1.0 Date : 14 janvier 2024