# Présentation Solution : Application d’Analyse KPI

## Document de Validation Technique et Fonctionnelle

Version : 1.0 Date : 2024-01-14 Statut : En attente de validation

## 📋 Table des Matières

- Résumé Exécutif

- Contexte et Besoins

- Solution Proposée

- Architecture Technique

- Spécifications Fonctionnelles

- Implémentation Détaillée

- Sécurité et Conformité

- Plan de Déploiement

- Planning et Jalons

- Coûts et Ressources

- Risques et Mitigation

- Points de Validation

## 1. Résumé Exécutif

### 1.1 Objectif du Projet

Développer une application desktop portable permettant la visualisation de KPI à partir de fichiers multi-sources (CSV, Excel, JSON), avec un focus sur : - Simplicité d’utilisation pour utilisateurs non techniques - Sécurité maximale pour données sensibles - Déploiement sans friction (pas de droits administrateur requis) - Coûts maîtrisés (solution open source)

### 1.2 Bénéfices Clés

| Bénéfice | Impact |
| --- | --- |
| Autonomie utilisateur | Réduction 90% du temps d’analyse manuelle |
| Sécurité des données | Zéro exposition externe, chiffrement AES-256 |
| Déploiement rapide | 1 minute par utilisateur, pas d’IT support requis |
| ROI | Investissement unique, 0€ de coûts récurrents |

### 1.3 Décision Attendue

☐ Validation de l’architecture technique ☐ Validation du plan de sécurité ☐ Validation du planning et budget ☐ Autorisation de démarrage phase prototype

## 2. Contexte et Besoins

### 2.1 Problématique Actuelle

Situation : - Données KPI dispersées dans multiples fichiers (CSV, Excel, JSON) - Analyse manuelle chronophage et sujette à erreurs - Consolidation difficile entre sources hétérogènes - Visualisations statiques (Excel) peu interactives - Partage de données sensibles risqué

Impact Business : - ⏱️ Temps perdu : 2-4h par semaine pour consolidation manuelle - ⚠️ Risque d’erreurs : Copier-coller, formules Excel cassées - 📊 Décisions retardées : Attente des rapports consolidés - 🔒 Risques sécurité : Fichiers Excel envoyés par email non chiffrés

### 2.2 Besoins Fonctionnels

| ID | Besoin | Priorité |
| --- | --- | --- |
| BF-01 | Import multi-formats (CSV, Excel, JSON) | ⭐⭐⭐ Critique |
| BF-02 | Fusion automatique des sources de données | ⭐⭐⭐ Critique |
| BF-03 | Détection et gestion des doublons | ⭐⭐⭐ Critique |
| BF-04 | Visualisation graphiques interactifs | ⭐⭐⭐ Critique |
| BF-05 | Export rapports PDF | ⭐⭐⭐ Critique |
| BF-06 | Filtrage et drill-down données | ⭐⭐ Important |
| BF-07 | Sauvegarde historique des analyses | ⭐⭐ Important |
| BF-08 | Templates de rapports personnalisables | ⭐ Souhaitable |

### 2.3 Besoins Non-Fonctionnels

| ID | Besoin | Critère d’Acceptation |
| --- | --- | --- |
| BNF-01 | Utilisabilité | Utilisateur novice autonome en < 5 min |
| BNF-02 | Performance | Traitement 100K lignes en < 10 secondes |
| BNF-03 | Sécurité | Chiffrement AES-256, aucune connexion externe |
| BNF-04 | Déploiement | Installation en < 2 min, pas de droits admin |
| BNF-05 | Compatibilité | Windows 10/11, macOS 10.14+, 4GB RAM min |
| BNF-06 | Fiabilité | Taux d’erreur < 0.1%, pas de perte de données |
| BNF-07 | Maintenabilité | Code documenté, architecture modulaire |

### 2.4 Contraintes Identifiées

Contraintes Techniques : - ❌ Utilisateurs sans droits administrateur - ❌ Environnement réseau restreint (pare-feu strict) - ❌ Matériel standard (pas de serveurs dédiés) - ✅ Données ultra-sensibles (pas de cloud autorisé)

Contraintes Organisationnelles : - Budget limité (solution gratuite privilégiée) - Délai court (besoin opérationnel urgent) - Compétences IT limitées (pas de formation complexe) - Validation DSI obligatoire

## 3. Solution Proposée

### 3.1 Vue d’Ensemble

Type de solution : Application Desktop Portable (Standalone)

Caractéristiques principales : - 📦 Application 100% autonome (pas d’installation système) - 🖥️ Interface graphique native Windows/Mac - 🔒 Traitement et stockage 100% local - 📊 Visualisations interactives modernes - 📄 Export PDF/Excel professionnel - 🔐 Sécurité de niveau entreprise

### 3.2 Diagramme de Contexte

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     ENVIRONNEMENT UTILISATEUR                   │
│                                                                 │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │  Poste de Travail Windows/Mac                            │  │
│  │  (Sans droits administrateur)                            │  │
│  │                                                           │  │
│  │  ┌────────────────────────────────────────────────────┐  │  │
│  │  │  Dossier : Documents\AnalyseurKPI\                 │  │  │
│  │  │                                                     │  │  │
│  │  │  ├─ AnalyseurKPI.exe  ← Double-clic pour lancer   │  │  │
│  │  │  ├─ lib\ (bibliothèques embarquées)               │  │  │
│  │  │  └─ data\ (données utilisateur)                   │  │  │
│  │  │      ├─ database.db (SQLite chiffré)              │  │  │
│  │  │      ├─ imports\ (fichiers source)                │  │  │
│  │  │      └─ exports\ (rapports générés)               │  │  │
│  │  └─────────────────────────────────────────────────────┘  │  │
│  │                                                           │  │
│  │  Caractéristiques Poste :                                 │  │
│  │  • RAM : 4-8 GB                                           │  │
│  │  • Disque : 5 GB libre                                    │  │
│  │  • Réseau : Non requis                                    │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                 │
│  Sources de Données :                                          │
│  📄 fichier1.csv  📄 fichier2.xlsx  📄 fichier3.json          │
│  (Reçus par email, partage réseau, clé USB)                   │
│                                                                 │
│  Destinataires Rapports :                                      │
│  📧 Email (PDF)  📁 Partage réseau  💾 Archivage              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

🔒 Isolation Totale :
   • Aucune connexion Internet
   • Aucune modification système
   • Données chiffrées localement

### 3.3 Comparaison avec Alternatives

| Critère | Solution Proposée | Apache Superset | Power BI | Tableau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Droits admin requis | ❌ Non | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Facilité utilisateur | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Sécurité données | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Coût | 0€ | 0€ | 120€/user/an | 840€/user/an |
| Installation | 1 min | 2-3h | 30 min | 30 min |
| Personnalisation | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Performance locale | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |

Verdict : Solution proposée optimale pour le contexte identifié

## 4. Architecture Technique

### 4.1 Architecture Générale

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     COUCHE PRÉSENTATION                           │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  Interface Graphique (Electron + React)                  │    │
│  │                                                           │    │
│  │  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐     │    │
│  │  │  Dashboard  │  │   Import    │  │   Export    │     │    │
│  │  │    View     │  │     View    │  │    View     │     │    │
│  │  └─────────────┘  └─────────────┘  └─────────────┘     │    │
│  │                                                           │    │
│  │  Composants UI :                                         │    │
│  │  • Drag & Drop Zone (Fichiers)                          │    │
│  │  • Chart Components (Recharts/Chart.js)                 │    │
│  │  • Data Grid (TanStack Table)                           │    │
│  │  • Export Dialog (PDF/Excel)                            │    │
│  └──────────────┬────────────────────────────────────────────┘    │
└─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┘
                  │ IPC (Inter-Process Communication)
                  ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    COUCHE MÉTIER (Backend)                        │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  Moteur de Traitement (Python 3.11)                      │    │
│  │                                                           │    │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐   │    │
│  │  │  Module ETL (Extract-Transform-Load)             │   │    │
│  │  │                                                   │   │    │
│  │  │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐            │   │    │
│  │  │  │  Extractors  │  │ Transformers │            │   │    │
│  │  │  ├──────────────┤  ├──────────────┤            │   │    │
│  │  │  │ • CSV        │  │ • Validation │            │   │    │
│  │  │  │ • Excel      │  │ • Cleaning   │            │   │    │
│  │  │  │ • JSON       │  │ • Dedup      │            │   │    │
│  │  │  │ • XML (opt)  │  │ • Normalize  │            │   │    │
│  │  │  └──────────────┘  └──────────────┘            │   │    │
│  │  │                                                   │   │    │
│  │  │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐            │   │    │
│  │  │  │    Merger    │  │    Loader    │            │   │    │
│  │  │  ├──────────────┤  ├──────────────┤            │   │    │
│  │  │  │ • Join Logic │  │ • DB Insert  │            │   │    │
│  │  │  │ • Conflict   │  │ • Upsert     │            │   │    │
│  │  │  │   Resolution │  │ • Transaction│            │   │    │
│  │  │  └──────────────┘  └──────────────┘            │   │    │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────┘   │    │
│  │                                                           │    │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐   │    │
│  │  │  Module Analytics & Visualization                │   │    │
│  │  │  • Aggregation (Pandas/Polars)                   │   │    │
│  │  │  • Statistical Analysis                          │   │    │
│  │  │  • Chart Data Preparation                        │   │    │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────┘   │    │
│  │                                                           │    │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐   │    │
│  │  │  Module Export                                    │   │    │
│  │  │  • PDF Generation (ReportLab)                    │   │    │
│  │  │  • Excel Export (openpyxl)                       │   │    │
│  │  │  • Watermarking & Security                       │   │    │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────┘   │    │
│  │                                                           │    │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐   │    │
│  │  │  Module Security & Audit                         │   │    │
│  │  │  • Encryption (AES-256)                          │   │    │
│  │  │  • Logging (Structured logs)                     │   │    │
│  │  │  • Audit Trail                                   │   │    │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────┘   │    │
│  └──────────────┬────────────────────────────────────────────┘    │
└─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┘
                  │
                  ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      COUCHE DONNÉES                               │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  Base de Données SQLite (Chiffrée)                       │    │
│  │                                                           │    │
│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────┐    │    │
│  │  │  Schéma Principal                               │    │    │
│  │  │                                                  │    │    │
│  │  │  📊 kpi_data                                    │    │    │
│  │  │  ├─ id, date, kpi_name, kpi_value              │    │    │
│  │  │  ├─ category, source_file_id                   │    │    │
│  │  │  └─ metadata (JSON), timestamps                │    │    │
│  │  │                                                  │    │    │
│  │  │  📁 data_sources                                │    │    │
│  │  │  ├─ id, filename, file_type, checksum          │    │    │
│  │  │  └─ upload_date, status, row_count             │    │    │
│  │  │                                                  │    │    │
│  │  │  🔐 audit_logs                                  │    │    │
│  │  │  ├─ id, user_id, action, timestamp             │    │    │
│  │  │  └─ ip_address, details (JSON)                 │    │    │
│  │  │                                                  │    │    │
│  │  │  👤 users (optionnel si multi-user)            │    │    │
│  │  │  ├─ id, username, email, role                  │    │    │
│  │  │  └─ created_at, last_login                     │    │    │
│  │  └─────────────────────────────────────────────────┘    │    │
│  │                                                           │    │
│  │  Fichier : data/database.db (Chiffré AES-256)           │    │
│  │  Taille typique : 50-500 MB (selon volume données)      │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘    │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    COUCHE FICHIERS                                │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  Stockage Fichiers (Local)                               │    │
│  │                                                           │    │
│  │  data/                                                    │    │
│  │  ├─ imports/         ← Fichiers source (archivés)       │    │
│  │  ├─ exports/         ← Rapports PDF/Excel générés       │    │
│  │  ├─ temp/            ← Fichiers temporaires (nettoyés)  │    │
│  │  └─ backups/         ← Sauvegardes automatiques         │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘    │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.2 Stack Technologique Détaillée

#### Frontend (Interface Utilisateur)

| Composant | Technologie | Version | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework Application | Electron | 28.x | Application desktop multi-plateforme, très mature |
| Framework UI | React | 18.x | Composants réutilisables, large écosystème |
| Bibliothèque Graphiques | Recharts | 2.x | Graphiques React natifs, personnalisables |
| Tableau de Données | TanStack Table | 8.x | Performance excellente, fonctionnalités riches |
| Styling | TailwindCSS | 3.x | Design moderne rapide, customisable |
| State Management | Zustand | 4.x | Simple, performant, moins verbeux que Redux |
| File Handling | electron-file-dialog | - | Glisser-déposer natif |

#### Backend (Traitement)

| Composant | Technologie | Version | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Runtime Python | Python | 3.11 | Performance, stabilité, large écosystème data |
| Data Processing | Pandas | 2.1+ | Standard industrie pour manipulation données |
| Data Processing (alt) | Polars | 0.20+ | 10x plus rapide que Pandas (gros volumes) |
| Excel Reading | openpyxl | 3.1+ | Support complet Excel (.xlsx) |
| CSV Parsing | Python csv | Built-in | Performant, fiable |
| JSON Handling | Python json | Built-in | Standard |
| Base de Données | SQLite | 3.x | Embarqué, zero-config, performant |
| ORM (optionnel) | SQLAlchemy | 2.0+ | Abstraction DB si besoin évolution |
| PDF Generation | ReportLab | 4.0+ | Génération PDF professionnels |
| Encryption | cryptography | 41.x | Chiffrement AES-256 certifié |

#### Build & Packaging

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Electron Builder | electron-builder | Package .exe Windows, .dmg Mac, .AppImage Linux |
| Python Bundler | PyInstaller | Embarque Python runtime + dépendances |
| Code Signing | certificat code signing | Éviter warnings Windows SmartScreen |

### 4.3 Flux de Données Détaillé

#### Scénario 1 : Import et Fusion de Fichiers

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ÉTAPE 1 : Sélection Fichiers (Frontend)                       │
└───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┘
            │
            │ Utilisateur glisse 3 fichiers :
            │ • ventes.csv (50K lignes)
            │ • budget.xlsx (10K lignes)
            │ • objectifs.json (365 lignes)
            │
            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ÉTAPE 2 : Validation Fichiers (Backend)                       │
│                                                                 │
│  Pour chaque fichier :                                         │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐             │
│  │ 1. Vérifier format (extension valide)       │             │
│  │ 2. Vérifier taille (< 500 MB)               │             │
│  │ 3. Calculer checksum SHA256                 │             │
│  │ 4. Vérifier si déjà importé (via checksum)  │             │
│  │ 5. Scanner structure (colonnes, types)      │             │
│  └──────────────────────────────────────────────┘             │
│                                                                 │
│  Si erreur → Notification utilisateur                          │
│  Si OK → Continuer                                             │
└───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ÉTAPE 3 : Extraction (Parser spécifique)                      │
│                                                                 │
│  ventes.csv:                                                    │
│  ┌──────────────────────────────────────┐                     │
│  │ pandas.read_csv()                    │                     │
│  │ • Détection encoding (UTF-8, Latin1) │                     │
│  │ • Détection délimiteur (,;|\t)       │                     │
│  │ • Parse dates automatique            │                     │
│  │ → DataFrame[50000 rows × 8 cols]    │                     │
│  └──────────────────────────────────────┘                     │
│                                                                 │
│  budget.xlsx:                                                   │
│  ┌──────────────────────────────────────┐                     │
│  │ pd.read_excel() / openpyxl           │                     │
│  │ • Lecture sheet 1 (ou toutes sheets) │                     │
│  │ • Conversion formules → valeurs      │                     │
│  │ → DataFrame[10000 rows × 6 cols]    │                     │
│  └──────────────────────────────────────┘                     │
│                                                                 │
│  objectifs.json:                                                │
│  ┌──────────────────────────────────────┐                     │
│  │ json.load() + pd.json_normalize()    │                     │
│  │ • Flatten nested objects             │                     │
│  │ → DataFrame[365 rows × 4 cols]      │                     │
│  └──────────────────────────────────────┘                     │
└───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ÉTAPE 4 : Transformation & Nettoyage                          │
│                                                                 │
│  Pour chaque DataFrame :                                       │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐             │
│  │ 1. Normalisation colonnes                    │             │
│  │    • Renommer selon mapping config           │             │
│  │    • Lower case, trim whitespace             │             │
│  │    date → date, montant → value              │             │
│  │                                               │             │
│  │ 2. Validation types                          │             │
│  │    • Dates → datetime                        │             │
│  │    • Numériques → float/int                  │             │
│  │    • Texte → string                          │             │
│  │                                               │             │
│  │ 3. Gestion valeurs manquantes                │             │
│  │    • NULL → stratégie définie                │             │
│  │      (forward fill, mean, drop)              │             │
│  │                                               │             │
│  │ 4. Détection outliers (optionnel)            │             │
│  │    • Z-score > 3 → flag anomaly              │             │
│  │                                               │             │
│  │ 5. Enrichissement métadonnées                │             │
│  │    • source_file_id                          │             │
│  │    • import_timestamp                        │             │
│  │    • data_quality_score                      │             │
│  └──────────────────────────────────────────────┘             │
└───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ÉTAPE 5 : Déduplication                                       │
│                                                                 │
│  Stratégies selon configuration :                              │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐             │
│  │ Option 1 : Par clé composite                │             │
│  │ • (date, kpi_name, category)                │             │
│  │ • Garder last (plus récent)                 │             │
│  │                                               │             │
│  │ Option 2 : Par similarité                   │             │
│  │ • Levenshtein distance sur colonnes clés    │             │
│  │ • Seuil 90% → considéré doublon             │             │
│  │                                               │             │
│  │ Option 3 : Manuel                            │             │
│  │ • Présenter à utilisateur                   │             │
│  │ • Choix interactif                          │             │
│  └──────────────────────────────────────────────┘             │
│                                                                 │
│  Résultat : 60K lignes → 58K lignes (2K doublons supprimés)   │
└───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ÉTAPE 6 : Fusion (Merge/Join)                                 │
│                                                                 │
│  Stratégie de fusion :                                         │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐             │
│  │ 1. Identifier clés communes                 │             │
│  │    • Analyse automatique colonnes            │             │
│  │    • Suggestion à utilisateur                │             │
│  │    Trouvé : "date" commune aux 3 fichiers   │             │
│  │                                               │             │
│  │ 2. Type de jointure                          │             │
│  │    ┌─────────────────────────────────┐      │             │
│  │    │ OUTER JOIN (union complète)     │      │             │
│  │    │ • Garde toutes lignes           │      │             │
│  │    │ • NaN pour valeurs manquantes   │      │             │
│  │    └─────────────────────────────────┘      │             │
│  │                                               │             │
│  │ 3. Résolution conflits                       │             │
│  │    Si même (date, kpi_name) :                │             │
│  │    • Priorité : budget.xlsx > ventes.csv    │             │
│  │    • Ou : moyenne des valeurs               │             │
│  │    • Ou : demander utilisateur              │             │
│  │                                               │             │
│  │ 4. Consolidation                             │             │
│  │    DataFrame_final[58000 rows × 15 cols]   │             │
│  └──────────────────────────────────────────────┘             │
└───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ÉTAPE 7 : Chargement en Base de Données                       │
│                                                                 │
│  Transaction SQLite :                                           │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐             │
│  │ BEGIN TRANSACTION;                           │             │
│  │                                               │             │
│  │ -- 1. Enregistrer sources                   │             │
│  │ INSERT INTO data_sources                     │             │
│  │   (filename, checksum, row_count, ...)       │             │
│  │ VALUES (...);                                │             │
│  │ → source_file_id = 1, 2, 3                  │             │
│  │                                               │             │
│  │ -- 2. Insertion batch des données           │             │
│  │ INSERT INTO kpi_data                         │             │
│  │   (date, kpi_name, kpi_value, ...)           │             │
│  │ VALUES                                       │             │
│  │   (...),  -- 58000 lignes                   │             │
│  │   (...);  -- Batch de 1000 par requête      │             │
│  │                                               │             │
│  │ -- 3. Logs d'audit                          │             │
│  │ INSERT INTO audit_logs                       │             │
│  │   (action, details, timestamp)               │             │
│  │ VALUES                                       │             │
│  │   ('IMPORT', '3 files merged', NOW());      │             │
│  │                                               │             │
│  │ COMMIT;                                      │             │
│  └──────────────────────────────────────────────┘             │
│                                                                 │
│  Si erreur → ROLLBACK (aucune donnée corrompue)                │
└───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ÉTAPE 8 : Notification Utilisateur                            │
│                                                                 │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐             │
│  │  ✅ Import réussi !                          │             │
│  │                                               │             │
│  │  📊 Résumé :                                 │             │
│  │  • 3 fichiers importés                       │             │
│  │  • 60 000 lignes lues                        │             │
│  │  • 2 000 doublons supprimés                  │             │
│  │  • 58 000 lignes disponibles                 │             │
│  │                                               │             │
│  │  Durée : 8.5 secondes                        │             │
│  │                                               │             │
│  │  [ Voir les données ]  [ Créer graphique ]  │             │
│  └──────────────────────────────────────────────┘             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### Scénario 2 : Génération et Export de Rapport

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ÉTAPE 1 : Sélection KPI et Filtres (Frontend)                 │
│                                                                 │
│  Utilisateur configure :                                        │
│  • KPI : "CA mensuel", "Taux conversion"                       │
│  • Période : 2024-01-01 à 2024-12-31                           │
│  • Catégorie : "Toutes"                                        │
│  • Graphiques : Ligne + Barre                                  │
└───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ÉTAPE 2 : Requête Données (Backend)                           │
│                                                                 │
│  SQL Query (généré automatiquement) :                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐             │
│  │ SELECT                                       │             │
│  │   date,                                      │             │
│  │   kpi_name,                                  │             │
│  │   SUM(kpi_value) as total,                  │             │
│  │   category                                   │             │
│  │ FROM kpi_data                                │             │
│  │ WHERE                                        │             │
│  │   date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31'│             │
│  │   AND kpi_name IN ('CA mensuel', 'Taux..') │             │
│  │ GROUP BY date, kpi_name, category            │             │
│  │ ORDER BY date;                               │             │
│  └──────────────────────────────────────────────┘             │
│                                                                 │
│  → Résultat : DataFrame[720 rows × 4 cols]                    │
│    (12 mois × 2 KPI × 30 catégories moyenne)                  │
└───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ÉTAPE 3 : Calculs Statistiques                                │
│                                                                 │
│  Agrégations :                                                  │
│  • Moyenne : mean(kpi_value)                                   │
│  • Médiane : median(kpi_value)                                 │
│  • Écart-type : std(kpi_value)                                 │
│  • Min/Max : min/max(kpi_value)                                │
│  • Tendance : linéaire regression                              │
│  • Variation % : (current - previous) / previous               │
└───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ÉTAPE 4 : Génération Graphiques (Frontend)                    │
│                                                                 │
│  Rendu via Recharts :                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐             │
│  │  Graphique 1 : Line Chart                   │             │
│  │  • X-axis : Date                             │             │
│  │  • Y-axis : CA mensuel (€)                   │             │
│  │  • Tooltip : Valeur + % variation            │             │
│  │  • Legend : Catégories                       │             │
│  │                                               │             │
│  │  Graphique 2 : Bar Chart                     │             │
│  │  • X-axis : Mois                             │             │
│  │  • Y-axis : Taux conversion (%)              │             │
│  │  • Colors : Gradient vert/rouge              │             │
│  └──────────────────────────────────────────────┘             │
└───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┘
            │
            │ Utilisateur clique "Exporter PDF"
            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ÉTAPE 5 : Génération PDF (Backend - ReportLab)                │
│                                                                 │
│  1. Créer document PDF :                                       │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐             │
│  │ pdf = SimpleDocTemplate('rapport.pdf')       │             │
│  │ styles = getSampleStyleSheet()               │             │
│  │                                               │             │
│  │ elements = []                                │             │
│  │                                               │             │
│  │ # Header                                     │             │
│  │ elements.append(                             │             │
│  │   Paragraph('Rapport KPI - Jan 2024',       │             │
│  │              styles['Title'])                │             │
│  │ )                                            │             │
│  │                                               │             │
│  │ # Métadonnées                                │             │
│  │ elements.append(                             │             │
│  │   Paragraph(f'Généré le : {now}',           │             │
│  │              styles['Normal'])               │             │
│  │ )                                            │             │
│  │                                               │             │
│  │ # Résumé statistiques (tableau)             │             │
│  │ table_data = [                               │             │
│  │   ['KPI', 'Moyenne', 'Min', 'Max'],         │             │
│  │   ['CA', '150K€', '120K€', '180K€'],        │             │
│  │   ...                                        │             │
│  │ ]                                            │             │
│  │ elements.append(Table(table_data))           │             │
│  │                                               │             │
│  │ # Graphiques (convertis en images)          │             │
│  │ chart1_img = convert_chart_to_image(chart1)  │             │
│  │ elements.append(Image(chart1_img))           │             │
│  │                                               │             │
│  │ # Footer / Watermark                         │             │
│  │ watermark = f'CONFIDENTIEL - {username} -'   │             │
│  │             f' {datetime.now()}'             │             │
│  │ elements.append(Paragraph(watermark))        │             │
│  │                                               │             │
│  │ pdf.build(elements)                          │             │
│  └──────────────────────────────────────────────┘             │
│                                                                 │
│  2. Sauvegarder :                                              │
│     data/exports/Rapport_KPI_2024-01-14_143052.pdf            │
│                                                                 │
│  3. Logger :                                                    │
│     INSERT INTO audit_logs (action, details)                   │
│     VALUES ('EXPORT_PDF', 'rapport_kpi.pdf');                 │
└───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ÉTAPE 6 : Notification & Ouverture                            │
│                                                                 │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐             │
│  │  ✅ PDF généré avec succès !                 │             │
│  │                                               │             │
│  │  📄 Rapport_KPI_2024-01-14_143052.pdf        │             │
│  │  Taille : 2.3 MB                             │             │
│  │  Pages : 8                                   │             │
│  │                                               │             │
│  │  [ Ouvrir ]  [ Aller au dossier ]           │             │
│  └──────────────────────────────────────────────┘             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.4 Sécurité Architecture

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    COUCHES DE SÉCURITÉ                            │
│                                                                   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │  Niveau 1 : Isolation Réseau                               │ │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐  │ │
│  │  │  • Aucune connexion sortante (firewall applicatif)   │  │ │
│  │  │  • Pas de télémétrie                                 │  │ │
│  │  │  • Pas de mise à jour automatique non sollicitée     │  │ │
│  │  │  • Content Security Policy (CSP) strict             │  │ │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────────┘  │ │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │  Niveau 2 : Chiffrement Données                           │ │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐  │ │
│  │  │  Base de données (SQLite) :                          │  │ │
│  │  │  • Chiffrement AES-256-GCM                          │  │ │
│  │  │  • Clé dérivée de mot de passe utilisateur          │  │ │
│  │  │  • PBKDF2 avec 100,000 iterations                   │  │ │
│  │  │  • Salt unique par installation                     │  │ │
│  │  │                                                       │  │ │
│  │  │  Fichiers sensibles :                                 │  │ │
│  │  │  • Configuration : Chiffrée                          │  │ │
│  │  │  • Logs : Chiffrés + rotation                        │  │ │
│  │  │  • Exports : Watermark + option chiffrement          │  │ │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────────┘  │ │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │  Niveau 3 : Audit Trail                                   │ │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐  │ │
│  │  │  Toutes actions loggées :                            │  │ │
│  │  │  • Timestamp précis (UTC)                            │  │ │
│  │  │  • User ID / Machine ID                              │  │ │
│  │  │  • Action type (IMPORT, EXPORT, VIEW, DELETE)        │  │ │
│  │  │  • Détails contextuels (JSON)                        │  │ │
│  │  │  • Hash d'intégrité (SHA256)                         │  │ │
│  │  │                                                       │  │ │
│  │  │  Rétention : 90 jours (configurable)                 │  │ │
│  │  │  Export audit : CSV signé numériquement              │  │ │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────────┘  │ │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │  Niveau 4 : Intégrité Code                                │ │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐  │ │
│  │  │  • Signature numérique de l'exécutable               │  │ │
│  │  │  • Vérification intégrité au lancement               │  │ │
│  │  │  • Sandboxing Electron (contextIsolation)            │  │ │
│  │  │  • Pas d'eval() ou code dynamique                    │  │ │
│  │  │  • Dependencies pinned (lock file)                   │  │ │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────────┘  │ │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │  Niveau 5 : Gestion Mémoire                               │ │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐  │ │
│  │  │  • Données sensibles overwritten après usage         │  │ │
│  │  │  • Pas de swap sur disque des secrets               │  │ │
│  │  │  • Garbage collection forcée après opérations        │  │ │
│  │  │  • Timeout de session (inactivité 30 min)            │  │ │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────────┘  │ │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5. Spécifications Fonctionnelles

### 5.1 Fonctionnalités Principales

#### F-01 : Import Multi-Format

Description : Importer des fichiers de différents formats pour analyse

Formats supportés : - CSV (délimiteurs : , ; | \t) - Excel (.xlsx, .xls) - JSON (flat et nested) - XML (optionnel)

Méthodes d’import : 1. Glisser-déposer dans zone dédiée 2. Bouton “Parcourir” (dialogue fichier) 3. Argument ligne de commande (batch)

Contraintes : - Taille max par fichier : 500 MB - Nombre max fichiers simultanés : 20 - Timeout traitement : 5 minutes

Validation : - ✅ Format reconnu - ✅ Encodage détecté (UTF-8, Latin1, etc.) - ✅ Structure valide (colonnes cohérentes) - ✅ Pas de malware (scan basique)

Critères d’acceptation : - [ ] Import CSV avec 100K lignes en < 5 secondes - [ ] Import Excel multi-sheets fonctionnel - [ ] Détection automatique encoding à 99% - [ ] Message d’erreur explicite si échec

#### F-02 : Fusion Intelligente

Description : Fusionner automatiquement plusieurs sources de données

Stratégies de fusion :

| Stratégie | Description | Cas d’usage |
| --- | --- | --- |
| Auto-detect | Analyse colonnes communes | Fichiers similaires |
| Join on key | Jointure sur clé spécifiée | Relation explicite |
| Union | Empiler verticalement | Même structure |
| Concat | Concaténer horizontalement | Enrichissement |

Gestion conflits : - Valeur différente même clé : - Option 1 : Prioriser source (config) - Option 2 : Moyenne - Option 3 : Demander utilisateur

- Doublons :

  - Détection automatique

  - Stratégie : keep_first, keep_last, remove

Critères d’acceptation : - [ ] Fusion 3 fichiers (total 200K lignes) en < 15 secondes - [ ] Détection automatique colonnes communes à 95% - [ ] Résolution conflits sans perte données

#### F-03 : Visualisation Graphiques

Description : Afficher les KPI sous forme de graphiques interactifs

Types de graphiques :

| Type | Usage | Interactivité |
| --- | --- | --- |
| Line Chart | Évolution temporelle | Zoom, hover, legend toggle |
| Bar Chart | Comparaison catégories | Stacked, grouped, horizontal |
| Pie/Donut | Répartition parts | Explode slice, percentage |
| Scatter Plot | Corrélation | Trendline, clusters |
| Heatmap | Matrice densité | Color scale, tooltips |
| Gauge | Indicateur unique | Seuils min/max/target |

Fonctionnalités graphiques : - ✅ Export PNG haute résolution - ✅ Légendes customisables - ✅ Axes configurables - ✅ Thèmes (clair/sombre) - ✅ Responsive (resize window)

Performance : - 10K points : Rendu instantané - 100K points : Échantillonnage intelligent - Animation fluide (60 FPS)

Critères d’acceptation : - [ ] Affichage graphique < 1 seconde - [ ] Interactions fluides (pas de lag) - [ ] Export PNG de qualité

#### F-04 : Export Rapports

Description : Générer des rapports professionnels exportables

Formats export : - PDF : - Multi-pages - Header/Footer customisables - Watermark automatique - Table of contents - Signature numérique (option)

- Excel :

  - Multiple sheets

  - Formules préservées

  - Graphiques Excel natifs

  - Mise en forme conditionnelle

- PowerPoint (optionnel) :

  - Slide par graphique

  - Template corporate

Personnalisation rapport : - Logo entreprise - Couleurs brand - Templates prédéfinis - Sections configurables

Critères d’acceptation : - [ ] Export PDF 10 pages en < 5 secondes - [ ] Watermark visible sur chaque page - [ ] Excel compatible Office 2016+

### 5.2 Fonctionnalités Secondaires

#### F-05 : Gestion Historique

- Sauvegarde automatique versions

- Comparaison période N vs N-1

- Timeline des modifications

- Rollback à version antérieure

#### F-06 : Filtrage Avancé

- Filtres multi-critères (AND/OR)

- Recherche textuelle

- Plages de dates

- Sauvegarde filtres favoris

#### F-07 : Alertes & Notifications

- Seuils configurable (min/max/target)

- Notification visuelle (couleur, icône)

- Export alertes en email (optionnel)

#### F-08 : Personnalisation

- Préférences utilisateur sauvegardées

- Dashboards personnalisés

- Raccourcis clavier

- Mode sombre

## 6. Implémentation Détaillée

### 6.1 Phase 1 : MVP (Semaine 1-2)

Objectif : Prototype fonctionnel avec fonctionnalités de base

#### Tâches Développement

| ID | Tâche | Durée | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend |  |  |  |
| BE-01 | Setup projet Python + virtualenv | 2h | - |
| BE-02 | Module lecture CSV (pandas) | 4h | BE-01 |
| BE-03 | Module lecture Excel (openpyxl) | 4h | BE-01 |
| BE-04 | Module lecture JSON | 2h | BE-01 |
| BE-05 | Schéma SQLite (tables de base) | 3h | BE-01 |
| BE-06 | Fonction fusion simple (concat) | 6h | BE-02,03,04 |
| BE-07 | Déduplication basique | 4h | BE-06 |
| BE-08 | Insertion données DB | 4h | BE-05 |
| BE-09 | Requête données pour viz | 3h | BE-08 |
| BE-10 | Export PDF basique (ReportLab) | 6h | BE-09 |
| Frontend |  |  |  |
| FE-01 | Setup Electron + React | 3h | - |
| FE-02 | Layout principal (header, sidebar) | 4h | FE-01 |
| FE-03 | Zone drag & drop fichiers | 5h | FE-02 |
| FE-04 | Liste fichiers importés | 3h | FE-03 |
| FE-05 | Bouton “Fusionner” + loader | 2h | FE-04 |
| FE-06 | Composant Line Chart (Recharts) | 5h | FE-02 |
| FE-07 | Composant Bar Chart | 4h | FE-06 |
| FE-08 | Affichage données (table) | 4h | FE-02 |
| FE-09 | Bouton export PDF | 2h | FE-02 |
| Integration |  |  |  |
| INT-01 | IPC Electron <-> Python | 6h | BE-01, FE-01 |
| INT-02 | Pipeline import end-to-end | 4h | BE-08, FE-04 |
| INT-03 | Pipeline viz end-to-end | 4h | BE-09, FE-06 |
| INT-04 | Pipeline export end-to-end | 3h | BE-10, FE-09 |
| Tests |  |  |  |
| TEST-01 | Tests unitaires backend | 6h | BE-* |
| TEST-02 | Tests integration | 4h | INT-* |
| TEST-03 | Tests utilisateur | 4h | Tous |

Total estimé : 8-10 jours

#### Livrables Phase 1

- ✅ Application exécutable (Windows .exe)

- ✅ Import CSV fonctionnel

- ✅ Fusion 2-3 fichiers

- ✅ 1-2 graphiques basiques

- ✅ Export PDF simple

- ✅ README utilisation

### 6.2 Phase 2 : Version Complète (Semaine 3-4)

Objectif : Finalisation toutes fonctionnalités + polish

#### Tâches Développement

| ID | Tâche | Durée | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonctionnalités |  |  |  |
| FEAT-01 | Support Excel complet (multi-sheets) | 6h | ⭐⭐⭐ |
| FEAT-02 | Fusion intelligente (auto-detect keys) | 8h | ⭐⭐⭐ |
| FEAT-03 | Gestion conflits (UI sélection) | 6h | ⭐⭐ |
| FEAT-04 | Tous types graphiques (5+) | 10h | ⭐⭐⭐ |
| FEAT-05 | Filtres avancés | 8h | ⭐⭐ |
| FEAT-06 | Export PDF avancé (watermark, TOC) | 8h | ⭐⭐⭐ |
| FEAT-07 | Export Excel | 5h | ⭐⭐ |
| FEAT-08 | Historique versions | 6h | ⭐ |
| Sécurité |  |  |  |
| SEC-01 | Chiffrement DB (AES-256) | 8h | ⭐⭐⭐ |
| SEC-02 | Logs d’audit complets | 6h | ⭐⭐⭐ |
| SEC-03 | Watermarking exports | 4h | ⭐⭐⭐ |
| SEC-04 | Validation input (anti-injection) | 4h | ⭐⭐⭐ |
| UI/UX |  |  |  |
| UX-01 | Design système cohérent | 8h | ⭐⭐⭐ |
| UX-02 | Loading states | 4h | ⭐⭐⭐ |
| UX-03 | Messages erreur explicites | 4h | ⭐⭐⭐ |
| UX-04 | Onboarding première utilisation | 6h | ⭐⭐ |
| UX-05 | Mode sombre | 4h | ⭐ |
| Performance |  |  |  |
| PERF-01 | Optimisation requêtes SQL | 4h | ⭐⭐⭐ |
| PERF-02 | Streaming gros fichiers | 6h | ⭐⭐ |
| PERF-03 | Cache résultats | 4h | ⭐⭐ |
| Packaging |  |  |  |
| PKG-01 | Build Windows portable | 6h | ⭐⭐⭐ |
| PKG-02 | Build macOS portable | 6h | ⭐⭐ |
| PKG-03 | Signature code Windows | 3h | ⭐⭐ |
| PKG-04 | Installateur (optionnel) | 4h | ⭐ |
| Documentation |  |  |  |
| DOC-01 | Guide utilisateur (PDF) | 8h | ⭐⭐⭐ |
| DOC-02 | Vidéo tutoriel (5 min) | 4h | ⭐⭐⭐ |
| DOC-03 | FAQ | 3h | ⭐⭐ |
| DOC-04 | Documentation technique | 6h | ⭐⭐ |
| Tests |  |  |  |
| TEST-04 | Tests complets fonctionnels | 8h | ⭐⭐⭐ |
| TEST-05 | Tests sécurité | 6h | ⭐⭐⭐ |
| TEST-06 | Tests performance | 4h | ⭐⭐ |
| TEST-07 | Tests utilisateurs pilotes | 8h | ⭐⭐⭐ |

Total estimé : 12-15 jours

#### Livrables Phase 2

- ✅ Application production-ready

- ✅ Version portable Windows + Mac

- ✅ Documentation complète

- ✅ Tests validation réussis

- ✅ Package déploiement

### 6.3 Structure Code Projet

AnalyseurKPI/
├── electron/                    # Application Electron
│   ├── main.js                 # Processus principal
│   ├── preload.js              # Pont sécurisé
│   └── ipc-handlers.js         # Handlers IPC vers Python
│
├── frontend/                    # Application React
│   ├── src/
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── Import/
│   │   │   │   ├── DragDropZone.tsx
│   │   │   │   ├── FileList.tsx
│   │   │   │   └── ImportButton.tsx
│   │   │   ├── Charts/
│   │   │   │   ├── LineChart.tsx
│   │   │   │   ├── BarChart.tsx
│   │   │   │   ├── PieChart.tsx
│   │   │   │   └── ChartContainer.tsx
│   │   │   ├── Export/
│   │   │   │   ├── ExportDialog.tsx
│   │   │   │   └── ExportButton.tsx
│   │   │   └── Layout/
│   │   │       ├── Header.tsx
│   │   │       ├── Sidebar.tsx
│   │   │       └── MainContent.tsx
│   │   ├── pages/
│   │   │   ├── Dashboard.tsx
│   │   │   ├── Import.tsx
│   │   │   ├── Analyze.tsx
│   │   │   └── Settings.tsx
│   │   ├── stores/
│   │   │   ├── dataStore.ts        # Zustand store
│   │   │   └── uiStore.ts
│   │   ├── services/
│   │   │   ├── api.ts              # Appels IPC
│   │   │   └── formatter.ts
│   │   ├── utils/
│   │   │   └── helpers.ts
│   │   ├── App.tsx
│   │   └── index.tsx
│   ├── public/
│   └── package.json
│
├── backend/                     # Backend Python
│   ├── main.py                 # Point d'entrée
│   ├── config.py               # Configuration
│   ├── modules/
│   │   ├── etl/
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── extractors.py      # Lecture fichiers
│   │   │   ├── transformers.py    # Nettoyage, validation
│   │   │   ├── loaders.py         # Chargement DB
│   │   │   └── merger.py          # Fusion données
│   │   ├── analytics/
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── stats.py           # Calculs statistiques
│   │   │   └── aggregations.py
│   │   ├── export/
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── pdf_generator.py
│   │   │   └── excel_generator.py
│   │   ├── security/
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── encryption.py
│   │   │   └── audit.py
│   │   └── database/
│   │       ├── __init__.py
│   │       ├── models.py          # SQLAlchemy models
│   │       └── queries.py
│   ├── utils/
│   │   ├── logger.py
│   │   └── validators.py
│   ├── tests/
│   │   ├── test_etl.py
│   │   ├── test_analytics.py
│   │   └── test_security.py
│   └── requirements.txt
│
├── data/                        # Données utilisateur (runtime)
│   ├── database.db             # Créé au runtime
│   ├── imports/
│   ├── exports/
│   └── logs/
│
├── docs/                        # Documentation
│   ├── user-guide.md
│   ├── technical-doc.md
│   └── api.md
│
├── scripts/                     # Scripts build/deploy
│   ├── build-windows.sh
│   ├── build-mac.sh
│   └── package.sh
│
├── package.json                # Config Electron
├── README.md
└── LICENSE

## 7. Sécurité et Conformité

### 7.1 Mesures de Sécurité Implémentées

#### Niveau Application

| Mesure | Implémentation | Impact |
| --- | --- | --- |
| Isolation Réseau | Firewall applicatif, pas de require(‘http’) | Aucune fuite externe |
| Sandboxing | Electron contextIsolation + nodeIntegration:false | Isolation processus |
| CSP | Content-Security-Policy strict | Anti-XSS |
| Input Validation | Validation tous inputs utilisateur | Anti-injection |
| Code Signing | Certificat Windows Authenticode | Confiance utilisateur |

#### Niveau Données

| Mesure | Implémentation | Standard |
| --- | --- | --- |
| Chiffrement au repos | AES-256-GCM | NIST, FIPS 140-2 |
| Dérivation clé | PBKDF2, 100K iterations | OWASP recommandé |
| Hashing mots de passe | Argon2id | OWASP 2023 |
| Intégrité données | HMAC-SHA256 | NIST |

#### Audit & Compliance

| Aspect | Implémentation | Conformité |
| --- | --- | --- |
| Logs d’audit | Toutes actions loggées | SOC 2, ISO 27001 |
| Rétention logs | 90 jours (configurable) | RGPD Art. 5 |
| Droit à l’oubli | Fonction suppression données | RGPD Art. 17 |
| Export données | Export JSON complet | RGPD Art. 20 |
| Minimisation | Collecte données strictement nécessaires | RGPD Art. 5 |

### 7.2 Analyse Risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuite données | Faible | Critique | Chiffrement + isolation réseau | ⭐⭐⭐ |
| Corruption DB | Moyenne | Élevé | Backups auto + transactions ACID | ⭐⭐⭐ |
| Malware fichier | Faible | Élevé | Scan basique + validation format | ⭐⭐ |
| Perte données | Faible | Critique | Backups incrémentaux | ⭐⭐⭐ |
| Accès non autorisé | Faible | Élevé | Mot de passe + audit logs | ⭐⭐ |
| Bug perte perf | Moyenne | Moyen | Tests performance | ⭐⭐ |

### 7.3 Checklist Validation Sécurité

Avant déploiement :

- Scan vulnérabilités dependencies (npm audit, safety)

- Tests pénétration basiques

- Review code sécurité (audit externe optionnel)

- Validation chiffrement (test decrypt)

- Tests injection SQL/XSS

- Vérification isolation réseau (Wireshark)

- Scan antivirus package final (VirusTotal)

- Documentation sécurité complète

- Plan de réponse incidents

## 8. Plan de Déploiement

### 8.1 Stratégie de Déploiement

Approche Progressive (Recommandée)

Phase 1 : Pilote (Semaine 1)
├─ 2-3 utilisateurs power users
├─ Environnement test isolé
├─ Feedback quotidien
└─ Corrections rapides

Phase 2 : Groupe Élargi (Semaine 2)
├─ 10-15 utilisateurs
├─ Mix profils (novice + expérimentés)
├─ Formation en groupe
└─ Support dédié

Phase 3 : Déploiement Complet (Semaine 3-4)
├─ Tous utilisateurs
├─ Communication officielle
├─ Hotline support
└─ Monitoring retours

### 8.2 Package de Déploiement

Contenu :

AnalyseurKPI-v1.0-Portable.zip (150 MB)
├── AnalyseurKPI.exe              # Application
├── README.txt                     # Instructions rapides
├── Guide_Utilisateur.pdf         # Documentation complète
├── Tutoriel_Video.mp4            # Vidéo 5 minutes
└── CHANGELOG.txt                  # Notes de version

Checksum : - SHA256 du ZIP pour validation intégrité - Publié sur page téléchargement

### 8.3 Modes de Distribution

#### Option A : Email (Petite équipe < 20 personnes)

Email type :

Objet : Nouvel outil d'analyse KPI disponible

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la disponibilité de
l'Analyseur KPI, un outil simplifiant l'analyse de vos données.

📥 Téléchargement : [Lien ZIP - 150 MB]

🚀 Installation (2 minutes) :
1. Télécharger le fichier ZIP
2. Extraire dans Documents\MesApplications\
3. Double-cliquer sur AnalyseurKPI.exe

📚 Ressources :
- Guide utilisateur : [PDF]
- Vidéo tutoriel : [Lien]
- Support : support@company.com

Cordialement,
L'équipe IT

#### Option B : Partage Réseau (Moyenne/Grande équipe)

Déploiement centralisé : 1. IT copie le dossier sur : \\serveur\applications\AnalyseurKPI\ 2. Email aux utilisateurs avec chemin réseau 3. Utilisateurs créent raccourci sur bureau 4. Mises à jour centralisées (IT remplace fichiers)

#### Option C : Script Automatisé (Enterprise)

Script PowerShell :

# deploy-kpi-analyzer.ps1
# Déploiement automatique via GPO

$source = "\\serveur\applications\AnalyseurKPI-v1.0"
$dest = "$env:USERPROFILE\Applications\AnalyseurKPI"

# Créer dossier destination
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $dest

# Copier fichiers
Copy-Item -Path "$source\*" -Destination $dest -Recurse -Force

# Créer raccourci bureau
$WshShell = New-Object -comObject WScript.Shell
$Shortcut = $WshShell.CreateShortcut("$env:USERPROFILE\Desktop\Analyseur KPI.lnk")
$Shortcut.TargetPath = "$dest\AnalyseurKPI.exe"
$Shortcut.IconLocation = "$dest\icon.ico"
$Shortcut.Save()

Write-Host "Déploiement terminé !"

### 8.4 Formation Utilisateurs

Programme Formation (30 min)

| Timing | Module | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 0-5 min | Introduction | Objectifs, bénéfices |
| 5-10 min | Installation | Démo live extraction ZIP |
| 10-20 min | Utilisation | Import → Fusion → Visualisation |
| 20-25 min | Export | Génération PDF |
| 25-30 min | Q&A | Questions libres |

Supports : - Slides PowerPoint - Vidéo enregistrée (réutilisable) - Sandbox avec données test

### 8.5 Support Post-Déploiement

Canaux de support :

| Canal | SLA | Disponibilité |
| --- | --- | --- |
| Email | 24h | Lun-Ven 9h-18h |
| FAQ/Wiki | Instantané | 24/7 |
| Chat interne | 2h | Heures bureau |
| Hotline | 4h (urgent uniquement) | Lun-Ven 9h-17h |

Escalade : 1. Niveau 1 : FAQ automatique 2. Niveau 2 : Support IT général 3. Niveau 3 : Développeur (bugs critiques)

## 9. Planning et Jalons

### 9.1 Gantt Chart (4 semaines)

Semaine 1 : MVP
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Jours  │ 1  │ 2  │ 3  │ 4  │ 5  │ 6  │ 7  │               │
├────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤               │
│ Setup  │ ██ │    │    │    │    │    │    │               │
│ Backend│    │ ██ │ ██ │ ██ │    │    │    │               │
│Frontend│    │    │    │ ██ │ ██ │ ██ │    │               │
│Integr. │    │    │    │    │    │ ██ │ ██ │               │
└────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘               │
         Livrable : Prototype fonctionnel                     │

Semaine 2 : MVP Finalisé
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Jours  │ 8  │ 9  │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │               │
├────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤               │
│ Tests  │ ██ │ ██ │    │    │    │    │    │               │
│ Debug  │    │    │ ██ │ ██ │    │    │    │               │
│ Polish │    │    │    │    │ ██ │ ██ │    │               │
│ Doc    │    │    │    │    │    │    │ ██ │               │
└────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘               │
         Livrable : MVP testé + documentation                 │

Semaine 3 : Version Complète
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Jours  │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │               │
├────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤               │
│Features│ ██ │ ██ │ ██ │ ██ │    │    │    │               │
│Sécurité│    │    │    │ ██ │ ██ │    │    │               │
│UI/UX   │    │    │    │    │    │ ██ │ ██ │               │
└────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘               │
         Livrable : Toutes fonctionnalités implémentées       │

Semaine 4 : Finalisation & Déploiement
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Jours  │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │               │
├────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤               │
│Package │ ██ │ ██ │    │    │    │    │    │               │
│Tests   │    │    │ ██ │ ██ │    │    │    │               │
│Doc     │    │    │    │    │ ██ │    │    │               │
│Deploy  │    │    │    │    │    │ ██ │ ██ │               │
└────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘               │
         Livrable : Application production + déploiement      │

### 9.2 Jalons et Livrables

| Jalon | Date | Livrable | Critères de Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 : Prototype | Fin S2 | Application MVP | [ ] Import CSV fonctionnel[ ] Fusion basique[ ] 1 graphique[ ] Export PDF |
| M2 : Alpha | Fin S3 | Version complète | [ ] Toutes fonctionnalités[ ] Tests passés[ ] Sécurité implémentée |
| M3 : Beta | S4 J25 | Version finale | [ ] Tests utilisateurs OK[ ] Documentation complète[ ] Package portable |
| M4 : Release | S4 J28 | Déploiement | [ ] Déployé utilisateurs pilotes[ ] Formation effectuée[ ] Support actif |

### 9.3 Dépendances Critiques

Bloquants potentiels : - ⚠️ Accès à des fichiers de données réelles (pour tests) - ⚠️ Validation DSI/IT (peut retarder planning) - ⚠️ Disponibilité utilisateurs pilotes (tests S3) - ⚠️ Certificat code signing (optionnel mais recommandé)

Plan de contingence : - Données test : Générer données synthétiques si besoin - Validation DSI : Prévoir réunion semaine 1 - Utilisateurs pilotes : Identifier dès maintenant - Certificat : Procéder sans si délai trop long (warning utilisateur)

## 10. Coûts et Ressources

### 10.1 Coûts de Développement

| Poste | Détail | Coût |
| --- | --- | --- |
| Développement | 20 jours × 0€ (interne ou bénévole) | 0€ |
| Outils/Licences | Tout open source (Electron, Python, etc.) | 0€ |
| Certificat code signing | Windows Authenticode (optionnel) | 100-300€/an |
| Serveur test | Non requis (local) | 0€ |
| Formation | Interne | 0€ |

Total Phase Développement : 0€ (ou 100-300€ si certificat)

### 10.2 Coûts Récurrents

| Poste | Fréquence | Coût Annuel |
| --- | --- | --- |
| Hébergement | - | 0€ (application locale) |
| Licences logicielles | - | 0€ (open source) |
| Maintenance | ~12 jours/an | 0€ (interne) |
| Support utilisateurs | Variable | 0€ (interne) |
| Mises à jour certificat | Annuel | 100-300€ |

Total Année 1 : 100-300€ Total Années suivantes : 100-300€

### 10.3 ROI Estimé

Gains :

| Gain | Calcul | Valeur Annuelle |
| --- | --- | --- |
| Temps économisé | 10 users × 3h/semaine × 50 semaines × 30€/h | 45 000€ |
| Réduction erreurs | ~5 erreurs/an évitées × 2h correction × 30€/h | 300€ |
| Rapidité décisions | Qualitatif | Inestimable |

ROI = (45 300€ - 300€) / 300€ = 15 000% 🚀

Note : Calcul conservateur, bénéfices probablement supérieurs

### 10.4 Ressources Humaines

Équipe projet :

| Rôle | Charge | Profil |
| --- | --- | --- |
| Développeur Full-Stack | 20 jours (S1-S4) | Python + JavaScript |
| Product Owner | 2-3 jours | Définition besoins |
| Testeur/QA | 3 jours (S3-S4) | Tests fonctionnels |
| Responsable IT | 1 jour | Validation sécurité |
| Formateur | 1 jour | Formation utilisateurs |

Total : ~1 personne full-time pendant 4 semaines

## 11. Risques et Mitigation

### 11.1 Matrice Risques

| ID | Risque | Prob. | Impact | Mitigation | Propriétaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Dépassement planning | Moyenne | Moyen | Buffer 20% dans planning | PM |
| R-02 | Bugs critiques post-release | Moyenne | Élevé | Tests rigoureux + pilote | QA |
| R-03 | Adoption faible utilisateurs | Faible | Élevé | Formation + UX simple | PO |
| R-04 | Performance insuffisante | Faible | Moyen | Tests perf + optimisation | Dev |
| R-05 | Problème sécurité découvert | Faible | Critique | Audit code + tests sécu | IT |
| R-06 | Incompatibilité OS/matériel | Moyenne | Moyen | Tests multi-environnements | QA |
| R-07 | Données corrompues | Faible | Critique | Backups auto + validation | Dev |
| R-08 | Refus validation DSI | Faible | Bloquant | Impliquer DSI dès S1 | PM |

### 11.2 Plan de Gestion Risques

Risque R-01 : Dépassement Planning

Plan d’action : 1. Priorisation stricte fonctionnalités (MVP first) 2. Daily standups (suivi avancement) 3. Buffer 20% dans estimations 4. Si retard > 3 jours : réduire scope ou ajouter ressource

Risque R-05 : Problème Sécurité

Plan d’action : 1. Audit code sécurité (semaine 3) 2. Tests pénétration basiques 3. Si vulnérabilité critique : patch immédiat + communication 4. Plan de réponse incidents documenté

Risque R-08 : Refus Validation DSI

Plan d’action : 1. Réunion validation DSI en semaine 1 2. Présentation architecture + sécurité 3. Intégration feedback DSI dans développement 4. Validation checkpoint semaine 2 et 3

## 12. Points de Validation

### 12.1 Checklist Validation Technique

Architecture : - [ ] Architecture conforme aux besoins - [ ] Stack technologique validée - [ ] Scalabilité suffisante (500K lignes) - [ ] Pas de dépendance externe critique

Sécurité : - [ ] Chiffrement AES-256 validé - [ ] Isolation réseau confirmée - [ ] Logs d’audit complets - [ ] Conformité RGPD vérifiée - [ ] Plan réponse incidents documenté

Performance : - [ ] Import 100K lignes < 10s - [ ] Fusion 3 fichiers < 15s - [ ] Rendu graphiques < 2s - [ ] Export PDF < 5s

Compatibilité : - [ ] Windows 10/11 testé - [ ] macOS 10.14+ testé (optionnel) - [ ] Config minimale (4GB RAM) validée

### 12.2 Checklist Validation Fonctionnelle

Fonctionnalités Critiques : - [ ] Import CSV/Excel/JSON fonctionnel - [ ] Fusion automatique opérationnelle - [ ] Déduplication efficace - [ ] Graphiques interactifs fluides - [ ] Export PDF professionnel - [ ] Interface intuitive (test utilisateur novice)

Utilisabilité : - [ ] Installation < 2 min (test utilisateur) - [ ] Première utilisation autonome < 5 min - [ ] Messages d’erreur clairs - [ ] Pas de crash sur actions normales

### 12.3 Checklist Validation Déploiement

Package : - [ ] Package portable créé et testé - [ ] Taille < 200 MB - [ ] Checksum SHA256 publié - [ ] README inclus - [ ] Documentation complète

Formation : - [ ] Guide utilisateur rédigé - [ ] Vidéo tutoriel enregistrée - [ ] FAQ complétée - [ ] Formation pilote effectuée

Support : - [ ] Canaux support définis - [ ] SLA documentés - [ ] Plan escalade clair - [ ] Monitoring retours actif

### 12.4 Décisions Attendues

Validation Go/No-Go :

| Décideur | Validation | Critères |
| --- | --- | --- |
| DSI/IT | Architecture & Sécurité | Conformité politique sécu entreprise |
| Direction Métier | Fonctionnalités | Répond aux besoins opérationnels |
| Finance | Budget | Coûts acceptables |
| Product Owner | Planning | Délai acceptable |

Décision finale : - [ ] ✅ GO : Autorisation démarrage projet - [ ] ⚠️ GO conditionnel : OK avec ajustements (préciser lesquels) - [ ] ❌ NO-GO : Refus projet (préciser raisons)

## 13. Annexes

### Annexe A : Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| KPI | Key Performance Indicator - Indicateur clé de performance |
| ETL | Extract-Transform-Load - Processus de traitement données |
| CSV | Comma-Separated Values - Format fichier texte avec délimiteurs |
| IPC | Inter-Process Communication - Communication entre processus |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données |
| AES-256 | Advanced Encryption Standard 256-bit - Algorithme chiffrement |
| SHA-256 | Secure Hash Algorithm 256-bit - Fonction de hachage |

### Annexe B : Références

Standards & Normes : - ISO/IEC 27001 : Sécurité de l’information - OWASP Top 10 : Vulnérabilités web - NIST Cybersecurity Framework - RGPD (Règlement UE 2016/679)

Technologies : - Electron : https://www.electronjs.org - React : https://react.dev - Pandas : https://pandas.pydata.org - SQLite : https://www.sqlite.org

### Annexe C : Contacts

| Rôle | Nom | Email | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet | [À compléter] |  |  |
| Responsable IT | [À compléter] |  |  |
| Product Owner | [À compléter] |  |  |
| Support Utilisateurs | [À compléter] |  |  |

## 14. Signature et Approbation

Préparé par :

Nom : ___________________________ Fonction : Architecte Solution Date : 2024-01-14 Signature : ___________________________

Approuvé par :

| Nom | Fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DSI/Responsable IT |  |  |
|  | Direction Métier |  |  |
|  | Responsable Sécurité |  |  |
|  | Product Owner |  |  |

Fin du document

Version : 1.0 Statut : ⏳ En attente de validation Prochaine Action : Réunion de validation avec comité de pilotage

Ce document est confidentiel et destiné uniquement aux parties prenantes du projet.